Plan para la administración de la configuración del software de Midas

Romel Sandoval, Ramón Alonzo, Jaime Zuñiga, Adolfo Vázquez, Jorge León y Víctor Celis
Última actualización 29/10/07

Plan para la administración de la configuración del software de Midas
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Se permite la copia y distribución de copias literales de este documento, pero no se permiten cambios.
# Histórico de Cambios
Versión	Fecha	Cambios
1.0.0	23/10/07	No aplica, primera versión borrador

# Introducción
## Propósito
En este documento se especifica cómo se deben administrar los diferentes productos de trabajo del proyecto Midas, para controlar los cambios, evidenciar la relación entre diferentes productos, controlar las versiones y proporcionar una imagen detallada del sistema en cada etapa del desarrollo.
Entre las actividades a realizar se encuentran, el control de versiones, el establecimiento de líneas base, el control de cambios, entre otras.
Este plan es de interés para todos los miembros del equipo de desarrollo del proyecto Midas ya que las actividades aquí descritas deben ser llevadas a cabo por todos aquellos que realizan productos para el proyecto.
## Alcance
Entre los productos que deben ser controlados se encuentran, el código fuente, la documentación, y los diferentes planes que se generarán durante el proyecto incluyendo este plan para la administración de la configuración del software (SCMP por sus siglas en inglés).
En este documento se especifican los diferentes roles que tienen los involucrados en el proceso de la administración de la configuración del software (SCM por sus siglas en inglés).
Para facilitar las actividades de SCM descritas en este plan se deben utilizar las siguientes herramientas de software:
- CVS versión 1.12 ó superior.	Concurrent Version System	[CVS]
- SSH versión 4.2 ó superior.	Acceso Remoto	[SSH]

Además se hará uso del servicio Savannah [SVH] que provee la Free Software Foundation, Inc. Por lo que se deben respetar las políticas de este servicio, estas se describen más a fondo en la sección 2.3 de este documento.
## Definiciones y acrónimos
### Definiciones
#### Línea Base
Estado de todos los elementos de configuración aprobados del proyecto y sus relaciones en una instancia particular del tiempo.
#### Elemento de configuración
Todo elemento bajo el control de la administración de la configuración, éstos incluyen: requerimientos, código fuente, documentación, modelos y otros archivos.
#### Producto aprobado
Elemento de configuración que ha sido aprobado por el administrador del proyecto.
#### Repositorio
El repositorio es el lugar en el que se almacenan los datos actualizados e históricos, a menudo en un servidor.
#### Copia de trabajo
La copia de trabajo es la copia local de los archivos de un repositorio, en un momento del tiempo o revisión específicos. Todo el trabajo realizado sobre los archivos en un repositorio se realiza inicialmente sobre una copia de trabajo, de ahí su nombre. Conceptualmente, es un cajón de arena o “sandbox” en ingles.
#### Check-out
Un check-out crea una copia de trabajo local desde el repositorio. Se puede especificar una revisión específica, y por defecto se suele obtener la última.
#### Commit
Un commit sucede cuando una copia de los cambios hechos a una copia local es escrita o integrada sobre repositorio.
#### Importación
Una importación es la acción de copia un árbol de directorios local (que no es en ese momento una copia de trabajo) en el repositorio por primera vez.
#### Etiqueta
Una etiqueta se refiere a una "toma" en el tiempo importante, consistente a lo largo de muchos archivos. Estos archivos en un instante del tiempo pueden ser colectivamente etiquetados con un nombre fácil de identificar por el usuario, con significado, o con un número de revisión.
### Acrónimos
CI	Elemento de la configuración (Configuration Item).
SCM	Administración de la configuración del software (Software Configuration Management).
SCMP	Plan de la administración de la configuración del software.
CVS	Concurrent Version System.
## Referencias
[SQAP] Plan de aseguramiento de la calidad del software de Midas
[CVS]	http://es.wikipedia.org/wiki/CVS
[SSH]	http://es.wikipedia.org/wiki/Openssh
[SVH]	https://savannah.gnu.org
[SHA]	https://savannah.gnu.org/maintenance/SshAccess
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones

## Panorama general
A continuación se especificará la forma en que se llevarán a cabo las diferentes actividades de administración de la configuración, además de cómo se organizarán los diferentes roles y la manera en que está conformada la mesa de control de cambios.
# Administración
## Organización
### Roles
Los siguientes roles se ven involucrados en este plan:
- Administrador de la configuración.
- Administrador de proyecto.
- Administrador de desarrollo.
- Administrador de la calidad.
- Desarrollador.
### Mesa de control de cambios
La mesa de control de cambios está integrada por el administrador de la configuración, el administrador del proyecto, el administrador de desarrollo y el administrador de la calidad. Ellos serán los encargados de evaluar el impacto que tendrán los cambios solicitados en el proyecto y decidir si se aprueba o no cada cambio. Así mismo en caso de aprobar un cambio deberán clasificarlo y calendarizarlo.
### Organigrama

## Responsabilidades
### Administrador de la configuración
- Proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades de SCM.
- Proporcionar material de estudio y referencia para la capacitación necesaria para SCM.
- Asegurarse de que los servicios de control de versiones y cambios estén disponibles.
- Administrar permisos de acceso y control para los CI.
### Administrador de proyecto
- Promover el uso de las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades de SCM.
- Vigilar el cumplimiento de este plan.
Utilizar las métricas proporcionadas por la SCM.
### Administrador de desarrollo
- Asegurarse de que el llenado de las formas de petición de cambios sea el correcto.
- Asegurarse de que las métricas ingresadas al SCM sean correctas.
### Administrador de la calidad
- Asegurarse de que se sigan las actividades descritas en este plan.
- Asegurarse que las actividades de este plan son útiles para el SCM y el SQA.
### Desarrollador
Seguir todas y cada una de las reglas descritas en este plan para el manejo de los CI a su cargo.
## Políticas, estatutos y procedimientos aplicables
El proyecto Midas hace uso de los servicios proporcionados por Savannah [SVH] por lo tanto se deben respetar las políticas de este sitio, las cuales se encuentran descritas en el plan de aseguramiento de la calidad de Midas [SQAP].
# Actividades
## Identificación de la configuración
### Identificación de elementos de configuración
Se planea que todos los productos electrónicos resultantes de proyecto Midas sean controlados por medio de las actividades de SCM descritas en este documento. Así mismo se llevará control, por medio de la página web del proyecto, de las dependencias de software necesarias para construir y ejecutar Midas. No está planeado por el momento llevar control de elementos físicos.
### Nomenclatura de los elementos de configuración
Los archivos deben ser nombrados solamente con minúsculas y usando subraya para dividir palabras, por ejemplo sqlite_db.py es un nombre correcto para un archivo.
#### Numeración de versiones
Para las versiones de los productos se usará un sistema de tres números separados por un punto para identificar la versión del producto. El primer número indicará la versión; el segundo número indica mejoras significativas como pueden ser nuevas funcionalidades, y el tercer número indicará el número de veces que se le han hecho correcciones a esa versión, ejemplos:
1.0.0 Primera versión a la que no se le ha hecho ninguna corrección.
1.2.0 Primera versión a la que se le han hecho mejoras significativas en dos ocasiones.
2.0.2 Segunda versión a la cual se le han corregido defectos dos veces.
### Administración de los elementos de configuración
#### Estructura de almacenamiento
Se utilizará solamente dos repositorios para almacenar todos los CI. El repositorio de fuentes para el código fuente y documentación útil para el usuario y el repositorio de página web para documentos de administración, requerimientos y diseño. La siguiente tabla proporciona ejemplos de CIs pertenecientes a cada uno de estos repositorios.
Repositorio	CIs
Fuentes	Código fuente: Archivos Python, SQL, C, Makefile, etc. / Documentación: Manual de usuario, manual de instalación, etc.
Página Web	Documentación de administración: SQAP, SCMP, etc. / Documentación de requerimientos: Especificación de requerimientos. / Documentación de diseño: UML, ER, etc.

En el repositorio de la página web se colocará también los archivos para la página web, así referencias a las dependencias de software de Midas.
#### Especificación de versiones y líneas base
Las líneas base serán especificadas por el administrador del proyecto, pero el administrador de la calidad con el apoyo del administrador de la configuración serán los encargados de que el proceso necesario para incluir CIs a las líneas base se lleve a cabo en tiempo y forma.
Para especificar líneas base, se usará la funcionalidad de etiquetas (tags) que provee CVS. Estas etiquetas nos permiten distinguir cada una de las lineas base, lo cual nos permite un rápido acceso a las diferentes lineas base del proyecto.
Suponiendo que deseamos etiquetar un CI como parte de la línea base 1.0.0, la etiquete debe ser MIDAS_1_0_0_0.
#### Obtención de copias de trabajo
Cualquiera puede hacer un Check Out para lectura sin necesidad de pedir permiso a nadie. Sin embargo si se desea modificar un CI que forma parte de una línea base debe llenar la forma de reporte de defectos, en la cual debe incluir la petición de cambio que debe ser analizada por la mesa de control de cambios, si el cambio procede, solamente el desarrollador al que se le asigna la tarea es el autorizado para hacer un Check Out para realizar modificaciones.
Recuerde que para poder hacer “Commit” de sus cambios debe subir primero su llave pública [SHA].
#### Mensajes de modificación de CIs
Cada vez que realice un “Commit” debe escribir un mensaje de modificación, el cual describa los cambios que realizó, de igual manera el número identificador del reporte de defectos o del bloque de trabajo (de acuerdo con la EDT) el cual motivo el cambio en el CI.
#### Permisos
El CVS no permite especificar permisos por usuario. Sin embargo los desarrolladores deben respetar las políticas establecidas en la sección 3.1.3.3 de éste plan.
## Control de la configuración
### Petición de cambios
La petición de cambios se realizará por medio de las formas que incluye Savannah [SVH] en su sistema de seguimiento de defectos. Estas serán llenadas por los desarrolladores aun cuando el cambio sea solicitado por el cliente.
### Evaluación de cambios
La mesa de control de cambios delibera si el cambio procede, en caso de no llegar a un acuerdo inmediato y unánime, se somete a votación, teniendo el administrador del proyecto un doble valor en su voto.
Es importante que la mesa de control de cambios analice la viabilidad e impacto del cambio solicitado. Así mismo en caso de que el impacto afecte el precio, tiempo ó calidad de manera significativa se debe solicitar la aprobación del cliente.
### Aceptación o rechazo de cambios
La mesa de control de cambios le asigna el nivel de prioridad y el responsable al cambio, el líder de proyecto calendariza la realización del cambio.
### Implementación de cambios
Se le dará seguimiento a los cambios aceptados por medio de la herramienta de reporte y seguimiento de defectos proporcionada por Savannah [SVH].
## Contabilidad del estado de la configuración
Entre las mediciones de CIs administradas se encuentran:
- La primera versión aprobada.
- El estado de los cambios solicitados.
- El estado de los cambios aprobados.

Estas mediciones son llevadas automáticamente gracias a las herramientas proporcionadas por Savannah.
## Auditorías y revisiones de la configuración
Por definir.
## Control de interfaces
Por definir.
## Control de proveedores
No llevamos a cabo un control de proveedores, debido a que Midas será construido solamente a base de software libre y no requerimos soporte de ninguna compañía.
# Calendarización
Fecha	Actividad
29/10/07	Importación de los primeros archivos para la página web.
01/11/07	Importación del SCMP, EDT y ERS

# Recursos
Savannah [SVH]
## Capacitación
Los miembros del equipo deben ser capacitados para el uso de CVS y de los servicios que provee Savannah.
# Mantenimiento del plan
Este plan será actualizado cada vez que se actualice el plan de desarrollo o debido a un reporte de defectos. Este plan es un CI y se siguen las reglas aquí descritas para actualizarlo, es decir, la mesa de control de cambios decide si se acepta un cambio, lo calendariza y decide quien es el responsable para la modificación.